PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB

| JAWATAN KUASA PEMANNDU | - Menentukan halatuju serta memberi nasihat ke atas perjalanan keseluruhan projek. - Membuat keputusan isu-isu yang melibatkan dasar. - Menentusahkan Project Deliverables yang berimpak tinggi. - Menentusahkan sebarang keperluan berkaitan peruntukan sumber. - Menghapuskan segala halangan yang boleh mengakibatkan kelewatan kemajuan projek. - Memastikan kaedah penyelesaian yang terbaik bagi menghindarkan/mengurangkan risiko. - Menyokong initiatif pelan perubahan pengurusan yang dilaksanakan. |
| --- | --- |
| PENGARAH PROJEK | - Memastikan keseluruhan projek dapat diserahkan mengikut jangka waktu yang telah ditetapkan. - Memastikan sebarang pergerakan/perubahan sumber projek dan pasukan projek menepati peranan dan tanggungjawab. - Melaporkan kemajuan projek berdasarkan sasaran projek kepada Jawatankuasa Pemandu. - Mengurus dan menyelesaikan semua isu yang dibangkitkan oleh Pengurus Projek (IT/Pengguna) bagi memastikan kelancaran perjalanan projek dan memajukan isu tersebut kepada Steering Committee sekiranya isu tersebut memerlukan tindakan selanjutnya oleh pihak pengurusan. - Menyediakan pelan tindakan ke atas risiko yang telah dikenalpasti. |
| PENGURUSAN PROJEK | - Memastikan kesemua Ketua Pasukan (Team Leader) dan Ahli melaksanakan peranan dan tanggungjawab yang telah diberikan. - Memastikan serahan projek menepati tarikh sasaran yang telah ditetapkan. - Memantau dan memastikan kemajuan aktiviti setiap pasukan dilaksanakan di dalam tempoh masa yang telah ditetapkan. - Melapor kepada Pengarah Projek berkaitan kemajuan serahan projek sepertimana sasaran projek. |
| PASUKAN TEKNIKAL | - Memastikan rekabentuk dan dokumentasi serta anggaran kos untuk keperluan (Need Statement) bidang masing-masing diadakan dan lengkap memenuhi keperluan pengguna. - Memudah cara untuk membuat kajian awalan ruang dipilih. - Mendapatkan kelululusan jawatankuasa berkaitan rekabentuk, spesifikasi teknikal dan dokumentasi dihasilkan serta anggaran kos. - Melaporkan secara berkala kepada Pengurus Projek. Menghasilkan rekabentuk dan spesifikasi teknikal mengikut skop kerja masing-masing seperti di bawah : - Rekabentuk Dalaman - Arkitek - Perabot - Mekenikal - ICT - Rangkaian - Audio Visual - Media Display - Audio - Membuat kajian awalan ruang dan seterusnya menghasilkan rekabentuk akhir dan spesifikasi teknikal yang lengkap. - Melaporkan secara berkala kepada Ketua Pasukan |
| PASUKAN PENGGUNA | - Memberi input keperluan (Need Statement) kepada pasukan teknikal. - Bertanggungjawab memastikan pengguna diberi latihan secukupnya bagi melancarkan pelaksanaan projek. - Bertanggungjawab memastikan 3 faktor perubahan berikut dilaksanakan sebaik mungkin bagi memastikan kejayaan projek: - Organization: Awareness, structure, hands-on experience, culture change (user support), hands-on experience, and training. - Processes: Managing the gaps, facilitate changes to related documentation and managing users’ feedback. - Technology: Knowledge transfer and system support. |